중소기업 기술개발사업

개 발 계 획 서

| 과 제 명 | 다품종 소량 용접 공정 자동화를 위한 현대차 아틀라스 기반 지능형 용접 휴머노이드 개발 |
| --- | --- |
| 사 업 기 간 | 2026년 7월 ~ 2029년 6월 (36개월) |
| 총 연 구 비 | 1,500억 원 (정부출연금 기준, 1차 400억/2차 550억/3차 550억) |
| 주 관 기 관 | 연구 컨소시엄 |
| 연 구 책 임 자 | 최경호 박사 (AI로봇지능사업단) |
| 현장기술책임자 | 오동수 명예교수 (AI로봇지능사업단) |
| 문 의 | 010-5563-3827 |

중소벤처기업부 장관 귀중

목  차

제1장. 과제 개요

제2장. 핵심 연구진 및 전문성

제3장. 기술개발의 필요성 및 시급성

제4장. 핵심 기술 개발 내용

제5장. 연차별 추진 로드맵

제6장. 기대효과

제7장. 전략적 특허 확보 계획

제8장. 실증 및 확산 계획

제9장. 결론 및 핵심 메시지

제1장. 과제 개요

■ 1.1 과제 기본정보

| 과제명 | 다품종 소량 용접 공정 자동화를 위한 현대차 아틀라스 기반 지능형 용접 휴머노이드 개발 |
| --- | --- |
| 연구기간 | 2026년 7월 ~ 2029년 6월 (총 36개월) |
| 정부지원금 | 총 1,500억 원 (1차 400억 / 2차 550억 / 3차 550억) |
| 주관기관 | 연구 컨소시엄 |
| 참여기관 | 현대자동차, 폴리텍VII대학(창원), 국내 중소 제조 협력사 30개사, AI 전문기업 |

■ 1.2 과제의 핵심 목표

- 용접 공정 전반에서 인력 의존 구조 → AI 휴머노이드로 단계적 대체

- 글로벌 표준 '용접 지능(Welding Brain)' SW 원천 기술 개발 및 확보

- 중소 제조업체 매출 대비 인건비 50% → 30% 수준으로 절감

- 국내 용접 숙련 노하우의 디지털 자산화 및 기술 주권 확보

- 선박 부품 제조 현장을 선도 사례로 삼아 전 산업으로 확산

■ 1.3 적용 대상 산업 범위

본 기술은 특정 지역·업종에 국한되지 않고, 용접이 수반되는 모든 제조 분야에 적용 가능합니다. 다만, 실증 단계에서는 '선박 부품 소조립 공정'을 대표 사례로 선정하여 기술 완성도를 검증합니다.

| 구분 | 적용 산업 예시 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 선도 실증 사례 | 선박 부품 소조립 공정 (본 과제 실증 대상) | 비정형 다품종, 좁은 공간으로 기술 난이도 최고 수준 |
| 1차 확산 | 건설 기계, 플랜트 배관, 중장비 구조물 | 유사 작업 환경 |
| 2차 확산 | 자동차 부품, 철구조물, 가전 금속 부품 | 정형화된 공정으로 진입 용이 |
| 장기 목표 | 국내외 중소 제조업 전반 | 글로벌 라이선스 판매 |

제2장. 핵심 연구진 및 전문성

■ 2.1 연구책임자: 최경호 박사 (AI·센서·제어 총괄)

| 학력 및 경력 | 핵심 기술 역량 |
| --- | --- |
| - 일본 국립 Gifu 공과대학 응용기계 박사 - 뉴럴하이웨이㈜ CEO (2020~현재) - BCI(Brain-Computer Interface) 20년 연구 - 강원대 산학협력중심 사업단 전담교수 | - EEG/EMG 신호 처리 → 로봇 제어 - Neural Networks & Wavelet Transform - 센서 융합 실시간 처리 시스템 - 국제 SCI 학술지 17편 논문 발표 |

◆ 대표 연구 성과

- "Brain-Wave Bio potentials based Mobile Robot Control" (IEEE SMC 2001) — 뇌파 신호로 모바일 로봇 제어 세계 최초 구현

- "Mental tasks discrimination by Neural networks with Wavelet transform" (SCI 2005) — 신경망 기반 작업 인식; 본 과제 Welding Brain 설계 기반

- "Emotion Recognition from brain waves using artificial immune system" (ICONIP 2002) — 감정·상태 인식 AI

■ 2.2 현장기술책임자: 오동수 명예교수 (용접·현장 총괄)

| 학력 및 자격 | 산학협력 실적 |
| --- | --- |
| - 부경대 기계공학과 박사 (용접 전공) - 폴리텍VII대학 명예교수 (37년 3개월 경력) - 용접기능장, 용접기사, 용접산업기사 - 대한용접접합학회 학술협력부회장 - IIW ANB Korea 심사위원 (국제인증) | - 중소기업청 프로젝트 5건 완료 - 기술지도 9건 (용접 자산화 등) - 뿌리기술 전문기업 평가위원 11회 - SCI 학술지 주저자 2편 (영국 STWJ 등) - 대한용접접합학회지 논문 22편, 학술대회 56편 |

◆ 본 과제 핵심 기여

- 박사논문 'TIG용접에서 He 혼합에 따른 아크 압력분포 특성과 고속용접' → 고속 용접 알고리즘 설계 기반

- 37년 용접 현장 노하우 → AI 학습용 숙련 DB 구축 총괄

- 폴리텍 산학협력단장 역임 (5개 캠퍼스 총괄 2020~2022) → 실증 인프라 즉시 활용 가능

■ 2.3 연구진 시너지

최경호 박사(뇌공학·AI·센서 20년)와 오동수 교수(용접·제조 현장 37년)의 결합은, 알고리즘 개발만으로도, 현장 검증만으로도 완성할 수 없는 '세계 최초 휴머노이드 용접 지능'을 가능하게 합니다. 두 역량의 결합이 본 과제의 핵심 경쟁력입니다.

제3장. 기술개발의 필요성 및 시급성

■ 3.1 국내 중소 제조업 용접 인력 구조의 위기

용접은 자동차, 조선, 건설기계, 플랜트, 철구조물 등 우리나라 제조업 전반에 걸쳐 불가결한 핵심 공정입니다. 그러나 현장 인력 구조는 심각한 위기에 직면해 있습니다.

| 위기 요인 | 현황 | 전망 및 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 인력 부족·고령화 | 숙련 용접공 평균 연령 55세 이상 | 2030년 이전 현장 용접공 70% 이상 은퇴 예정 |
| 외국인 의존 | 일부 업종 외국인 비중 80% 초과 | 임금의 상당 부분 해외 유출, 기술 이전 불가 |
| 원가 구조 악화 | 중소 제조사 매출 대비 인건비 50% | 영업이익 거의 없음, 폐업 증가 |
| 기술 단절 위험 | 숙련 기술의 체계적 기록 부재 | 노하우 소멸 시 국내 제조 역량 회복 불가 |

■ 3.2 기존 자동화 기술의 한계 — 왜 휴머노이드인가

산업용 로봇팔·협동로봇 등 기존 자동화 기기는 정형화된 반복 작업에는 효과적이나, 국내 중소 제조업 환경에서는 다음과 같은 근본적 한계가 있습니다.

| 한계 요인 | 기존 자동화 기기 | 휴머노이드 (본 과제) |
| --- | --- | --- |
| 비정형 부품 대응 | 수만 가지 형상에 별도 프로그래밍 필요 | AI 학습으로 즉시 형상 인식·대응 |
| 좁은 공간 작업 | 설치 공간 크고 이동 불가 | 30cm 폭 이동, 자세 동적 조정 |
| 다품종 소량 생산 | Teaching 시간 > 실제 작업 시간 | 패턴 전이 학습으로 즉시 전환 |
| 양손 협업 작업 | 단일 암 구조, 고정 지그 필수 | 양손 협업으로 지그 없이 작업 |

■ 3.3 선도 실증 사례: 선박 부품 소조립 공정

본 과제는 '선박 부품 소조립 공정'을 대표 실증 사례로 채택합니다. 이 공정은 휴머노이드 용접 기술이 필요한 조건들을 가장 집약적으로 갖추고 있어, 이 환경에서 성공한 기술은 타 산업으로의 확산이 용이합니다.

| 왜 선박 부품인가 | 선박 소조립 공정은 ① 수만 가지 비정형 철 구조물, ② 작업자가 몸을 구부려야 하는 협소 공간, ③ 다품종 소량 생산, ④ 높은 품질 기준(용접 검사 의무화)이 동시에 요구되는 공정입니다. 기존 어떤 자동화 설비도 이 환경을 충분히 커버하지 못했습니다. 반대로, 이 공정을 해결하면 자동차·건설기계·철구조물 등 난이도가 낮은 공정으로의 기술 이전은 매우 빠르게 이루어집니다. |
| --- | --- |

◆ 선박 부품 공정의 인력 구조 현황 (대표 사례)

| 항목 | 현황 수치 | 시사점 |
| --- | --- | --- |
| 업종 전체 매출 | 약 4조 원 (부산 권역 협력사 기준) | 국내 조선 공급망 핵심 산업 |
| 총 인건비 비중 | 매출 대비 약 50% | 원가 경쟁력 취약 |
| 해외 유출 추정액 | 약 1.2조 원/년 | 국부 유출 및 기술 이전 불가 |
| 외국인 인력 비중 | 약 80% 이상 | 공급망 불안정성 심화 |

제4장. 핵심 기술 개발 내용

■ 4.1 기술 개발 체계 개요

본 과제의 기술 개발은 소프트웨어(Welding Brain)와 하드웨어(아틀라스 제어 시스템)의 두 축을 중심으로 진행되며, 이를 통합하는 품질 관제 시스템까지 3개 핵심 블록으로 구성됩니다.

| Block 1: Welding Brain SW | Block 2: 아틀라스 제어 | Block 3: 품질 관제 시스템 |
| --- | --- | --- |
| - 인지 지각 (Cognitive Perception) - 적응형 공정 제어 - 숙련 기술 전이 학습 | - Jig-less 양손 협업 제어 - 동적 평형 알고리즘 - 센서 융합 시스템 | - 실시간 비드 형상 검사 - 결함 자동 분류 - 데이터 축적·재학습 |

■ 4.2 Block 1: Welding Brain S/W

◆ (1) Cognitive Perception — 형상 인지 지각

기술 배경: 최경호 박사의 'Mental tasks discrimination by Neural networks with Wavelet transform' (SCI 2005) 연구를 용접 도메인으로 확장 적용합니다.

- 3D 비전 + 딥러닝: CAD 데이터 없이 복잡한 부품 형상을 실시간 인식

- Wavelet Transform 활용: 용접 환경 노이즈 제거 및 용접선 자동 추출

- 수만 가지 부품 패턴을 학습·저장하여 새 부품에 즉시 대응

| 선박 부품 적용 사례 | 선박 소조립 부품은 형상이 매우 다양하고 CAD 도면과 실물 간 오차가 빈번합니다. 인지 지각 모듈은 현장에서 부품을 카메라로 스캔하는 것만으로 용접 경로를 즉시 생성하여, 기존 로봇의 가장 큰 약점이었던 'Teaching 시간 과다' 문제를 해소합니다. |
| --- | --- |

◆ (2) Adaptive Process Control — 적응형 공정 제어

기술 배경: 오동수 교수의 'TIG용접에서 He 혼합에 따른 아크 압력분포 특성과 고속용접' 박사논문 연구를 AI 제어 알고리즘으로 구현합니다.

- 모재 간극·재질을 실시간 감지하여 전압·전류를 자동 보정

- 최경호 박사 BCI 기술의 EMG 신호 분석 기법을 응용, 용접 중 결함 징후 예측

- 환경 변화(온도, 습도, 진동)에 즉시 반응하는 적응형 제어 루프

| 선박 부품 적용 사례 | 선박 부품 용접은 부재의 두께와 재질이 구간별로 달라 일정한 전류·전압 유지가 어렵습니다. 적응형 공정 제어는 매 구간의 조건을 실시간으로 읽고 파라미터를 자동 조정함으로써, 숙련공이 직관적으로 수행하던 '느낌 조정'을 알고리즘으로 구현합니다. |
| --- | --- |

◆ (3) Skill Transfer Learning — 숙련 기술 전이 학습

- 숙련 용접사의 손목·팔 동작을 카메라와 IMU 센서로 정밀 측정

- Neural Network로 동작 패턴 학습 후 아틀라스 관절 제어 신호로 전이

- 오동수 교수의 37년 용접 노하우를 정량화된 알고리즘 DB로 변환

- 결과: 사람의 숙련도를 AI가 학습하여 언제든 재현 가능한 무형 기술 자산화

■ 4.3 Block 2: 아틀라스 휴머노이드 제어 기술

| Jig-less 양손 협업 제어 | 동적 평형 알고리즘 |
| --- | --- |
| - 한 손 고정 + 반대손 용접 동시 수행 - 힘 제어: 부품 변형 방지 (5N 이하 유지) - 실시간 협업 알고리즘으로 양 팔 동기화 - 지그(Jig) 불필요 → 협소 공간 작업 가능 | - 용접 반동·진동 실시간 상쇄 - 토치 가속도 센서 + 자세 피드백 보정 - 30cm 폭 협소 통로 이동 구현 - 3D 비전 + 압력 센서 + IMU 융합 |

■ 4.4 Block 3: 통합 품질 관제 시스템

- 실시간 전수 검사: 용접 비드 형상 3D 스캔으로 자동 계측

- 결함 자동 분류: 기공·언더컷·오버랩 등 AI 판별 (합격/불합격 즉시 판정)

- 무인 자가 피드백: 불량 검출 시 즉시 재용접 실행

- 빅데이터 축적: 용접 조건–결과 DB를 지속 구축하여 모델 재학습

| 선박 부품 적용 사례 | 선박 부품 용접은 제3자 검사기관의 품질 확인이 법적으로 요구됩니다. 본 시스템은 용접 완료와 동시에 3D 비드 데이터를 자동 생성·기록하여, 검사 서류를 즉시 출력할 수 있는 '무인 자동 품질 인증' 체계를 구현합니다. |
| --- | --- |

제5장. 연차별 추진 로드맵

■ 5.1 3개년 연구 개발 로드맵

| 구분 | 1차년도 (2026.07~2027.06) | 2차년도 (2027.07~2028.06) | 3차년도 (2028.07~2029.06) |
| --- | --- | --- | --- |
| 주요 목표 | - 아틀라스 용접 그리퍼 개발 - AI 시각 인지 모듈 구현 - 용접 숙련 DB 구축 착수 | - 부품별 용접 경로 최적화 - 숙련 기술 전이 학습 구현 - 선박 부품 파일럿 실증 | - 협력사 30개사 투입 - 타 산업 확산 시작 - 글로벌 라이선스 판매 개시 |
| 핵심 성과 지표 | AI 형상 인식 정확도 95% 이상 | 용접 성공률 98% 이상 | 생산성 30%↑, 원가 20%↓ |
| 실증 장소 | 폴리텍VII대학 (랩 환경) | 선박 부품 협력사 파일럿 2개사 | 협력사 30개사 확대 + 타 업종 이전 |

■ 5.2 기술 확산 로드맵 (3차년도 이후)

- 선박 부품 공정에서 검증된 Welding Brain SW를 건설기계·중장비·플랜트 배관에 이전

- 자동차 부품·철구조물·가전 금속 부품 등 정형화 공정으로 단계적 확산

- 국내 확산 이후 동남아·중동·유럽 조선·제조 시장에 글로벌 라이선스 판매

제6장. 기대효과

■ 6.1 경제적 효과: ROI 분석

| 항목 | 현행 | 아틀라스 도입 | 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| 외국인 근로자 1인당 연 비용 | 5,500만 원 | — | — |
| 로봇 1대 연 운영비 | — | 3,000만 원 | — |
| 인당 순절감액 | — | — | 2,500만 원 |
| 국내 협력사 1,000개소 보급 시 | — | — | 연 수천억 원 |
| 국부 유출 차단 (선박 부품 사례 기준) | 1.2조 원 유출/년 | 기술료·국내 인력 전환 | 약 1조 원 전환 |
| 수출 산업화 | — | K-용접 AI 라이선스 | 글로벌 판매 |

■ 6.2 산업·사회적 효과

| 산업 안전 및 일자리 창출 | 제조 경쟁력 회복 |
| --- | --- |
| - 고위험 용접 공정 → 로봇 전담으로 산업재해 감소 - 청년층 스마트 팩토리 관리·운용직 신규 창출 - 로봇 운용 전문 인력 양성 (폴리텍 연계) | - 중소 제조업체 원가 경쟁력 회복 - 숙련 기술의 디지털 자산화로 기술 단절 방지 - 선박·건설기계·철구조물 등 공급망 안정화 |

제7장. 전략적 특허 확보 계획

■ 7.1 5대 핵심 특허 확보 전략

| 번호 | 특허 분류 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| ① 핵심 원천 | 휴머노이드 양손 협업 용접 제어 기술 | 세계 최초 Jig-less 용접 시스템 — 선박 부품 현장 실증으로 원천 특허 공고화 |
| ② 데이터 주권 | 용접 빅데이터 기반 AI 학습 시스템 | 37년 노하우의 디지털 자산화 — 후발주자 진입 차단 |
| ③ H/W 표준화 | 모바일 휴머노이드용 동적 평형 알고리즘 | 협소 공간 이동·자세 제어 — 선박·건설기계 현장 환경 기준 |
| ④ 품질 검증 | 센서 융합 기반 실시간 품질 검증 시스템 | 3D 비전 + 압력 + IMU 통합 — 무인 자동 품질 인증 체계 |
| ⑤ 공정 특화 | 중소 제조 공정용 Jig-less 작업 시스템 | 다품종 소량 공정 최적화 — 전 산업 적용 가능 범용 특허 |

5개 특허는 원천(①)–데이터(②)–하드웨어(③)–품질(④)–공정(⑤)의 계층 구조로 설계되어, 어느 한 특허만으로 제품화가 불가능하도록 상호 보완적 방어망을 형성합니다.

제8장. 실증 및 확산 계획

■ 8.1 단계적 현장 적용 전략

| 단계 | 시기 | 실증 장소 | 주요 내용 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 1차년도 | 폴리텍VII대학 (창원) | 교육용 실증 라인 구축, 학생 1,500명 로봇 운용 교육 |
| 2단계 | 2차년도 | 선박 부품 협력사 파일럿 2개사 | 6개월 현장 실증 + 데이터 수집 + 성과 검증 (선도 사례 확보) |
| 3단계 | 3차년도 | 제조 협력사 30개사 | 선박 부품 실증 성과 기반 확대 적용, 건설기계·철구조물 업종 이전 시작 |
| 장기 목표 | 사업화 이후 | 국내외 중소 제조업 전반 | 글로벌 라이선스 판매 (동남아·중동·유럽 시장) |

■ 8.2 컨소시엄 구성 및 역할 분담

| 역할 | 참여 기관 | 담당 업무 |
| --- | --- | --- |
| 총괄 | 최경호 박사팀 (뉴럴하이웨이㈜) | AI 알고리즘, 센서 융합, 제어 시스템 개발 |
| 용접 기술 | 오동수 교수 + 폴리텍VII대학 | 용접 숙련 DB 구축, 현장 검증, 인력 교육 |
| H/W 협력 | 현대자동차 | 아틀라스 플랫폼 제공 및 기술 지원 |
| 선도 실증 | 선박 부품 협력사 (파일럿 2개사) | 선도 사례 현장 실증, 피드백, 데이터 제공 |
| 확산 실증 | 제조 협력사 30개사 | 양산 적용, 다업종 적용 피드백 |
| 사업화 | AI 전문기업 등 | 글로벌 라이선스 판매, 상용화 |

제9장. 결론 및 핵심 메시지

■ 9.1 본 과제가 개발하는 것

우리는 단순히 로봇을 개발하는 것이 아닙니다. '용접 지능(Welding Brain)'이라는 소프트웨어 자산을 만들고, 그것이 전 세계 제조 현장에 표준으로 자리잡는 것을 목표로 합니다.

| 기술 주권 확보 | 노하우의 자산화 | 산업 위기 해결 |
| --- | --- | --- |
| - 세계 최초 휴머노이드 용접 지능 - 전 세계가 우리 SW에 의존하는 구조 창출 - 5대 특허 계층 방어망 | - 37년 용접 노하우 → 디지털 DB - 소멸 위기의 숙련 기술 영구 보존 - 지속적 AI 재학습으로 성능 향상 | - 2030년 용접공 70% 은퇴 대응 - 연 1.2조 원 국부 유출 차단 (선박 사례) - 전 제조 산업 원가 경쟁력 회복 |

■ 9.2 본 과제 추진의 타당성

| 검증된 연구진 | 즉시 실행 가능 | 명확한 수요 |
| --- | --- | --- |
| - 국제 SCI 논문 19편 - 용접 현장 경력 37년 - 컨소시엄 네트워크 30개사 | - 폴리텍 실증 라인 기확보 - 현대차 아틀라스 협력 체계 - 선박 부품 현장 즉시 투입 가능 | - 2030년 용접공 70% 은퇴 - 중소 제조업 인건비 위기 - 전 산업 공급망 불안정 |

■ 9.3 최종 건의

본 과제는 '기술력 + 현장력 + 네트워크'를 모두 갖춘, 대한민국 제조업 AI 주도권 확보의 결정적 기회입니다.

선박 부품 소조립이라는 가장 어려운 현장에서 먼저 검증하고, 이를 전 산업으로 확산하는 방식은 기술 신뢰도와 시장 침투 속도를 동시에 확보하는 최적 전략입니다.

검증된 연구진, 즉시 활용 가능한 실증 인프라, 그리고 절박한 산업 현장의 수요가 지금 이 순간 모두 갖춰져 있습니다. 본 과제의 조속한 승인을 건의드립니다.

연구책임자: 최경호 박사 (AI로봇지능사업단)

현장기술책임자: 오동수 명예교수 (AI로봇지능사업단)

문의: 010-5563-3827

# 제10장. 예산 계획

## ■ 10.1 총괄 예산 (3년, 1,500억 원)

본 과제의 총 연구비는 1,500억 원 (3개년)으로, 연차별로 1차년도 400억 원, 2차년도 550억 원, 3차년도 550억 원으로 구성됩니다. 이는 단순한 R&D 투자가 아닌, 대한민국 조선업의 생존과 글로벌 기술 주도권 확보를 위한 전략적 투자입니다.

| 연차 | 예산 | 비중 | 주요 투자 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1차년도 | 400억 원 | 26.7% | 기초 연구개발, 장비 구입, 인프라 구축 |
| 2차년도 | 550억 원 | 36.7% | 핵심 기술 개발, 실증 확대 |
| 3차년도 | 550억 원 | 36.7% | 현장 적용, 사업화, 글로벌 진출 |
| 총계 | 1,500억 원 | 100% |  |

## ■ 10.2 항목별 예산 (3년 총계)

| 대분류 | 금액 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 인건비 | 250억 원 | 16.7% |
| 장비·재료비 | 660억 원 | 44.0% |
| 연구활동비 | 250억 원 | 16.7% |
| 추진비 | 100억 원 | 6.7% |
| 실증비 | 100억 원 | 6.7% |
| 간접비 | 140억 원 | 9.3% |
| 총계 | 1,500억 원 | 100% |

## ■ 10.3 투자 타당성 (ROI 분석)

| 항목 | 금액 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 정부 투자 | 1,500억 원 | 3년 투자 |
| 국부 유출 차단 | 6조 원 | 5년 누적 (연 1.2조) |
| 협력사 영업이익 개선 | 5조 원 | 1,000개사 × 10년 |
| 수출 라이선스 | 1조 원 | 글로벌 시장 10% 점유 |
| 총 경제적 효과 | 12조 원 | 5년 기준 ROI 80배 |

## ■ 10.4 연차별 세부 예산

### 1차년도 (400억 원)

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 인건비 (연구책임자, AI/용접/제어 박사급, 석사급 등) | 70억 원 |
| 연구장비·재료비 (아틀라스 3대 포함 주요 장비, 재료) | 200억 원 |
| 연구활동비 (위탁연구, 학회, 특허 등) | 45억 원 |
| 연구과제 추진비 | 25억 원 |
| 연구실증비 (폴리텍 실증 라인 구축 등) | 20억 원 |
| 간접비 (직접비의 11.1%) | 40억 원 |
| 소계 | 400억 원 |

### 2차년도 (550억 원)

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 인건비 (확대 인력, 협력사 파견 기술자 포함) | 85억 원 |
| 연구장비·재료비 (아틀라스 추가 4대, GPU 서버 등) | 250억 원 |
| 연구활동비 (위탁연구, 특허, 기술이전 준비) | 95억 원 |
| 연구과제 추진비 | 35억 원 |
| 연구실증비 (협력사 파일럿 2개사 운영) | 35억 원 |
| 간접비 (직접비의 10%) | 50억 원 |
| 소계 | 550억 원 |

### 3차년도 (550억 원)

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| 인건비 (현장 기술지원, 협력사 파견 30명 포함) | 95억 원 |
| 연구장비·재료비 (아틀라스 3대, 양산형 그리퍼 30개 등) | 210억 원 |
| 연구활동비 (사업화 준비, 특허 방어, 기술 이전) | 110억 원 |
| 연구과제 추진비 (글로벌 진출 포함) | 40억 원 |
| 연구실증비 (협력사 30개사 확대 실증) | 45억 원 |
| 간접비 (직접비의 10%) | 50억 원 |
| 소계 | 550억 원 |